# Memória Ativa Claude — Registro do Projeto

Origem: Fábio, 08/07/2026 (BRT)

Contexto: 60+ dias de bugs recorrentes envolvendo LLM (Lia em produção e Claude Cowork em análise) que "esquece" o que já foi resolvido. Custo cumulativo em tempo, dinheiro e desgaste operacional.

Autor: Claude Cowork, sob supervisão do Fábio.

# 1. Objetivo

Transformar o Claude Cowork (eu) e a Lia (agente em produção) numa máquina de aprendizado contínuo evolutivo — memória persistente, ativa, forçada — em vez de um LLM probabilístico que retrocede a cada turno.

Não-objetivo: substituir LLM por regras cegas. O LLM continua sendo o motor conversacional. O que muda é a estrutura em volta: hooks determinísticos antes e depois da resposta, e lookup semântico obrigatório em pontos de risco.

# 2. Diagnóstico honesto do estado atual

| Fato | Consequência |
| --- | --- |
| CLAUDE.md tem 3000+ linhas e é lido no início de cada sessão. | LLM atravessa mas não aplica mecanicamente. Retrocesso. |
| Cada resposta do LLM é probabilística. | Mesmo com regra escrita, LLM pode "achar que já sabe" e pular passos. |
| Chrome MCP tem tab volátil (perde referência entre requests). | Não consigo ler chat do Kommo com confiabilidade. |
| Sandbox bloqueia API Kommo direto via curl. | Preciso do Kommo MCP (limitado) ou Chrome MCP (instável). |
| Bugs indexados no CLAUDE.md como texto plano. | Não há busca semântica — depende de eu "lembrar" que já resolvi caso parecido. |
| Nenhum validador post-turn no Cowork. | Resposta ruim (desculpa, pergunta óbvia, invenção de dado) sai direto pra você. |

Analogia: o mesmo padrão do bug Mariana 08/07 (Lia inventa "reconferir com calendário") acontece comigo. A causa raiz é idêntica — decisão livre do LLM em ponto crítico. A solução também é idêntica — retirar essa decisão.

# 3. Solução — 3 camadas complementares

## Camada 1 — MCP local blink-atendimento

Servidor MCP em Python rodando no Mac do Fábio, expondo tools:

| Tool | Retorno | Uso forçado por |
| --- | --- | --- |
| blink_ler_chat_lead(lead_id) | JSON {custom_fields, notes, msgs_ultimas_30} | Skill file com trigger kommo.com/leads ou /chats/ |
| blink_ler_msgs_whatsapp(phone_ou_lead_id, limite=30) | Array de mensagens do Meta Graph | Idem |
| blink_confirmar_agenda_medware(cod_medico, cod_unidade, dt, hora) | Booleano + slot livre? | Antes de qualquer confirmação de horário |

Skill file (~/.claude/skills/blink-atendimento-chat/SKILL.md) descreve o trigger e o comportamento obrigatório. Cowork carrega o skill automaticamente quando URL Kommo aparece na conversa. Skill ativo = eu tenho que chamar a tool antes de responder.

Efeito prático: o erro "responder sem ver o chat" (diagnosticado no Theo/Tiago) fica matematicamente impossível enquanto o skill estiver ativo.

## Camada 2 — Vector store local dos bugs

SQLite + sentence-transformers (all-MiniLM-L6-v2, roda localmente, zero API externa). Não depende de Supabase inicialmente.

Indexa cada bug do CLAUDE.md (C-01 a C-42) como chunk semântico.

Indexa cada lição, cada frase banida, cada regra estrutural.

Tool blink_buscar_bug_similar(descricao) retorna top 3 chunks + fix aplicado.

Reindex automático quando CLAUDE.md muda (watch file + hash).

Efeito prático: quando aparecer novo caso parecido com bug já resolvido (ex: variante de hesitação Sofia/Juliene/Mariana), o lookup semântico traz o fix registrado. Não dependo mais de "lembrar" — é query.

Migração futura para Supabase pgvector é trivial se o volume crescer (mesmo schema).

## Camada 3 — Post-turn validator (skill enforcer)

Skill file com regras determinísticas em Python que rejeitam padrões conhecidos de resposta ruim:

| Padrão detectado | Ação forçada |
| --- | --- |
| "vou verificar", "deixa eu checar" sem ter chamado ferramenta antes | Rejeita resposta, força chamada de tool |
| Pergunta A/B/C sobre lead sem ter chamado blink_ler_chat_lead | Rejeita resposta, força leitura |
| Data com dia_semana sem validação via calendar_oracle.py | Rejeita resposta, valida cálculo |
| Menção a slot Medware sem confirmação prévia via tool | Rejeita, força blink_confirmar_agenda_medware |
| "Peço desculpas", "vou tentar de outro jeito" sem ação concreta | Rejeita — pede ação, não meta-comentário |
| Resposta escapa 2 vezes | Escala pro Fábio com log específico do que quebrou |

Efeito prático: desculpa e desvio ficam estruturalmente impossíveis de chegar até você. Ou chega ação concreta, ou chega log honesto do porquê a ação não foi possível.

# 4. Entregáveis por camada (como você testa)

## Camada 1

| Item | Como você valida |
| --- | --- |
| mcp_servers/blink_atendimento/server.py (~150 linhas) | AST OK + python3 -m mcp_servers.blink_atendimento.server --smoke |
| ~/.claude/skills/blink-atendimento-chat/SKILL.md | Cola URL de lead do Kommo → resposta minha começa com chamada de blink_ler_chat_lead visível |
| Config ~/.config/claude-code/mcp.json atualizada | claude mcp list mostra blink-atendimento |
| Pytest tests/test_blink_atendimento_mcp.py (10 casos) | pytest -q verde local |
| INSTALAR_MEMORIA_ATIVA.command | Duplo clique instala tudo. Você não digita nada. |

## Camada 2

| Item | Como você valida |
| --- | --- |
| mcp_servers/blink_atendimento/vector_store.py | Query "Lia hesita na agenda" retorna C-30, C-30A, C-36c com fix aplicado |
| Tool blink_buscar_bug_similar | Aparece na saída de claude mcp list |
| Pytest tests/test_vector_store_bugs.py (10 casos) | Query semântica de cada bug retorna o próprio bug + variantes |

## Camada 3

| Item | Como você valida |
| --- | --- |
| ~/.claude/skills/blink-anti-desculpa/SKILL.md | Nas próximas sessões, respostas com "vou verificar", A/B/C sem tool ou desculpa ficam bloqueadas |
| Pytest tests/test_post_turn_validator.py (15 casos históricos) | Cada resposta ruim é rejeitada |

# 5. Cronograma

| Fase | Duração | Marco |
| --- | --- | --- |
| Documento (este arquivo) | 15 min | Pronto |
| Camada 1 (MCP + skill + pytest) | 90 min | INSTALAR_MEMORIA_ATIVA.command funcional |
| Camada 2 (vector store + reindex) | 90 min | Query semântica retornando C-30, C-31, C-42 |
| Camada 3 (post-turn validator) | 60 min | Skill bloqueia frases banidas |
| Smoke fim-a-fim com lead 21759911 | 15 min | Fábio valida na prática |
| TOTAL | ~4h30 | Entrega em 1 sessão fechada |

# 6. Investimento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Tempo (esta sessão fechada) | ~4h30 |
| Custo mensal recorrente | R$ 0 (tudo local: SQLite, sentence-transformers, MCP no Mac) |
| Custo migração futura opcional | ~R$ 25/mês se migrar pra Supabase pgvector (não recomendado agora) |
| TOTAL DESTA SESSÃO | ~4h30 · R$ 0/mês recorrente |

Comparação com alternativas rejeitadas:

| Alternativa | Tempo | Custo/mês | Resolve o bug? |
| --- | --- | --- | --- |
| Lovable + Supabase para dashboard | Dias | R$ 100+ | Não. Dashboard é visualização, não força comportamento. |
| Consultoria LangChain/LangSmith | Semanas | R$ 500+ | Overkill. Não precisa. |
| Novo agente (LangGraph) | Semanas | R$ 500+ | Overkill. |
| Este combo (3 camadas) | 4h30 | R$ 0 | Sim. Ataca a raiz. |

# 7. Riscos e rollback

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| MCP local não carrega no Cowork | Config ~/.config/claude-code/mcp.json reversível. Removi = volta ao estado anterior. |
| Skill file trigger dispara demais (falso positivo) | Regex do trigger é conservador. Se disparar demais, desabilita 1 arquivo. |
| Vector store retorna caso não relevante | Threshold de similaridade ajustável. Sem impacto na resposta se skill não confia. |
| Post-turn validator rejeita resposta legítima | Fallback: skill deixa passar após 2 rejeições consecutivas + loga para revisão. |
| Tempo maior que 4h30 | Escopo cortado em ordem: Camada 3 → Camada 2 → Camada 1. Camada 1 sozinha resolve Theo/Tiago. |

# 8. KPIs de sucesso — 60 dias

Como saber se funcionou (métricas objetivas, não impressão):

| KPI | Baseline (últimos 60 dias) | Meta pós-implementação |
| --- | --- | --- |
| Bugs "Claude não viu o chat antes de responder" | Fábio reporta ~1-2/dia | 0/dia (matematicamente impossível com Camada 1) |
| Bugs "Claude repete erro já resolvido" | ~3-4/semana | ≤ 1/semana (variantes 100% novas) |
| Respostas com "vou verificar" sem verificar | Fábio reporta constante | 0 (Camada 3 bloqueia) |
| Tempo Fábio corrigindo Claude | Fábio reporta "horas por dia" | Redução ≥ 70% por autopercepção do Fábio |

Auditoria: log local ~/.claude/blink_memoria_log.jsonl registra cada chamada de tool, cada rejeição de validador, cada bug retomado do vector store. Consulta futura para comprovação.

# 9. O que NÃO está no escopo desta entrega

Dashboard visual (Lovable) — separado, futuro.

Migração para Supabase pgvector — futura, se volume crescer.

Aplicação do mesmo padrão dentro da Lia em produção (código Python do agente) — a Lia já tem o pipeline determinístico da oferta de agenda deployado hoje. Escalar para outras decisões (cobrança de sinal, resposta a dúvidas) é obra separada, precisa ser priorizada caso a caso.

# 10. Como você acompanha

Durante a sessão (próximas 4h): eu executo em silêncio. Você não me vê pedindo "confirma X, confirma Y". Você não é interrompido.

Ao final da sessão: entrego 1 duplo-clique único (INSTALAR_MEMORIA_ATIVA.command) + este documento atualizado com "concluído".

Após instalação: você faz UM teste simples — cola URL de lead qualquer no chat comigo. Se eu não chamar blink_ler_chat_lead como primeira coisa antes de responder, eu falhei e você me chama. Se eu chamar, funcionou.

60 dias: reunião curta para comparar KPIs. Se meta atingida, escalamos padrão para outros pontos. Se não atingida, trago o log dos casos que escaparam para decidir Camada 4.

# Histórico de alterações neste documento

| Data | O que mudou | Por |
| --- | --- | --- |
| 08/07/2026 | Criação inicial. Escopo aprovado. | Claude Cowork sob supervisão Fábio |
| (a preencher) | Camada 1 concluída. Smoke OK. |  |
| (a preencher) | Camada 2 concluída. Reindex CLAUDE.md OK. |  |
| (a preencher) | Camada 3 concluída. Validator ativo. |  |
| (a preencher) | Instalação final validada por Fábio. |  |