BLINK OFTALMOLOGIA

Briefing Tecnico Lovable Fase 2

Ponte arquitetural Lovable <-> Agent Lia <-> Kommo/Medware

Versao 1.0 - 27/06/2026

Autor: Fabio Philipe Martins (Diretoria Blink) + Claude Cowork

Destinatario: equipe Lovable (build agent)

# 1. Sumario Executivo

A Blink Oftalmologia opera um agente conversacional (Lia) que atende pacientes 24h via WhatsApp, integrado a 3 sistemas: Kommo (CRM), Medware (ERP clinico) e Meta Cloud (WhatsApp). Apos cerca de 30 dias de producao, 4 padroes de falha persistem mesmo apos multiplas correcoes:

- Incoerencia na retomada de mensagens enviadas pelo humano - Lia ignora o historico humano-paciente e refaz triagem (caso Larissa/Lis/Samuel).

- Incoerencia apos o agendamento - Lia escreve respostas contraditorias em leads ja em 5-AGENDADO. Caso Thamilla 23811372: afirma consulta confirmada as 11:26 e as 21:33 escreve 'AMIL nao credenciado, encerro?'.

- Falta de envio confiavel de disponibilidade de agenda - Lia diz 'deixa eu reconsultar a agenda' e nunca volta com slots reais. Caso Victor 24147566: 12 promessas vazias em 12 dias.

- Falta de gravacao consistente - Bug C-12 (Kommo retorna success:true sem gravar) e Fix #208 (Lia nao grava Medware autonomamente, depende de intervencao humana ou Cowork).

Este briefing propoe uma arquitetura em 4 fases (~3 semanas) onde o Lovable atua como camada de dados, cache e regras de negocio entre o agente Python (Lia) e os sistemas finais. O agente Lia continua sendo o cerebro conversacional; o Lovable vira o backend de dados que ele consome via 2 endpoints HTTP autenticados.

Resultado esperado pos-implementacao:

- Bug Victor (oferta de slot) - resolvido em 95%.

- Bug Thamilla (memoria/coerencia) - resolvido em 70%.

- Bug C-12 e #208 (gravacao) - resolvidos em 100% por design.

- Bug C-42 (pos-agendamento) - resolvido em 100% por design.

Os 5% e 30% que restam sao limitacoes arquiteturais do agente Python atual (race condition entre turns paralelos - Bug #183) que ainda precisam de pipeline_lock no pipeline.py. Lovable nao resolve essa parte e nem deve tentar.

# 2. Contexto Operacional Atual

## 2.1. Arquitetura real (nao a teorica)

Quem responde o paciente HOJE nao e o Salesbot/AI do Kommo. E:

- Agente Python (voice_agent/) rodando em container Docker no Easypanel.

- Webhook do Meta WhatsApp Cloud (8133) ou Evolution API (0710) entrega cada mensagem inbound no agent.

- Agent chama Anthropic Claude (Sonnet 4.5 / Opus 4.6) com prompt mestre em _MASTER_INSTRUCTION.md + tools estruturadas + filtros reativos pos-geracao.

- Agent chama Medware diretamente via medware.py (com cache Redis 5min, retry 1x fail-fast, circuit breaker 3 falhas escalando humano).

- Kommo serve como CRM espelho: humano ve historico, intervem manual, atualiza campos via webhooks bidirecionais.

O Salesbot AI nativo do Kommo esta desativado desde maio/2026.

## 2.2. Os 4 problemas em detalhe

### 2.2.1. Memoria entre Lia e humano (Bug Thamilla 23811372)

Em 26/06/2026, a Lia escreveu 2 mensagens diretamente contraditorias num lead ja em 5-AGENDADO:

26/06 11:26 - Lia (WhatsApp): "Sua consulta com a Dra. Karla Delalibera pelo Saude Caixa esta confirmada para quinta-feira 02/07/2026 as 16:30 na unidade Aguas Claras." CORRETO 26/06 21:33 - Lia (WhatsApp): "Thamilla, preciso te corrigir uma informacao: o AMIL nao esta credenciado na nossa rede... Como prefere seguir? 1) Seguir sem convenio 2) Somente com convenio (encerro o atendimento aqui)"

Causa raiz: o campo Kommo N ACEITO CONVENIO=Amil (historico de meses atras) foi lido como sinal do turn atual. O caller_context.py do agent mistura snapshots de momentos diferentes sem timestamping.

### 2.2.2. Disponibilidade de agenda (Bug Victor 24147566)

De 13/06 a 25/06, em 12 oportunidades, a Lia escreveu variantes de:

"Deixa eu consultar a agenda real aqui pra voce - volto em 1 minuto." "Vou buscar os horarios disponiveis. Me da um minutinho." "Desculpa a demora, a agenda esta com lentidao no momento." "Estou trabalhando para conseguir os horarios disponiveis." "Vou priorizar 16/06 na busca." ... 7 outras variantes

E nunca voltou com slots concretos. Em 11 das 12 vezes, atendente humana (Ariany/Stephany) interveio manual.

Causa raiz: a chamada Medware tem latencia variavel (3-15s) e timeout do agent e 12s. Quando estora, agent escapa pra texto livre. Filtros reativos (_viola_oferta_agenda) existem mas estao atras de gate em prod (FILTROS_LEGACY=0).

### 2.2.3. Pos-agendamento (Bug C-42)

Em status 5-AGENDADO, a Lia nao tem motivo legitimo pra rodar o fluxo de triagem inicial, mas continua entrando nele. Cada turn le fields do Kommo com semantica errada e gera 'opcoes' invalidas como encerrar atendimento de paciente ja com consulta marcada.

Fix imediato (commit 323bbb7, 26/06): adicionados 5-AGENDADO/6-CONFIRMAR/7.CONFIRMADO ao set _STATUS_INATIVOS_IA. Quando lead muda pra essas etapas, ATIVADO IA=Desativado automaticamente. Tampao - confirmacao D-1 vira responsabilidade humana ate filtros C-42 reativos estarem prontos.

### 2.2.4. Gravacao (Bug C-12 + Fix #208)

Dois sub-problemas independentes:

- Bug C-12: MCP kommo_update_lead retorna success:true mas custom_fields_values fica vazio. Workaround atual: PATCH direto via Chrome MCP.

- Fix #208: handle_gravar_agendamento_medware em tools_lia.py era um stub que escrevia flag Redis e delegava pra executor_agendamento.py (arquivo que NUNCA existiu). Por 15 dias seguidos a Lia confirmava agendamento mas nao gravava nada no Medware. Caso Milena 24182212 (20/06): bebe 7 meses, trauma ocular, urgencia - agendamento gravado manual pelo Cowork via mcp__medware__agendar_encaixe.

# 3. Arquitetura Recomendada

## 3.1. Visao de 3 hops

Substituir o fluxo atual:

ATUAL: Paciente <-> WhatsApp <-> Agent Python <-> Kommo (fragil) <-> Medware (lento) <-> Redis (cache local)

Por:

PROPOSTO: Paciente <-> WhatsApp <-> Agent Python <-> Lovable Backend v (cron) Supabase ^ (sync) Kommo + Medware

Pontos importantes da nova arquitetura:

- Agent Python continua intacto como cerebro conversacional. So muda o que ele consome via HTTP.

- Lovable nao recebe webhook direto do WhatsApp - quem recebe e o agent Python. Lovable e backend de dados que o agent consulta.

- Kommo e Medware viram fontes de origem, sincronizadas em batch pelo Lovable. Acesso direto a eles e excecao (so pra escritas que precisam de blindagem).

- Supabase Postgres e a fonte unica de verdade pra estado consolidado de paciente.

## 3.2. Decisoes arquiteturais nao-obvias

### 3.2.1. Endpoint publico assinado (nao publico de fato)

Todo endpoint Lovable exposto pra o agent Python tem autenticacao por header:

Header obrigatorio: X-Blink-API-Key: <secret> Secret reutiliza o KOMMO_WEBHOOK_SECRET que ja esta no Supabase Secrets (b035819d617d... - 64 chars hex). Endpoint sem esse header retorna 401 Unauthorized.

Sem isso, concorrentes scrapeiam a agenda da Blink em segundos.

### 3.2.2. Tabela events append-only (nao UPDATE em patients)

Toda mudanca de estado de paciente vira UM evento na tabela events. A tabela patients e apenas snapshot consolidado (view materializada), nunca editada diretamente.

Vantagem: rastreabilidade temporal completa. Quando paciente reclama 'mas eu nao pedi AMIL', ve-se em SQL exatamente quem registrou AMIL, quando e a partir de qual mensagem.

### 3.2.3. Shadow mode obrigatorio por 48h antes de cada switch

Toda nova entidade (endpoint, tabela, regra) entra primeiro em SHADOW: agent chama o NOVO e o ANTIGO em paralelo, compara resultados, loga divergencias. So faz switch quando divergencia menor que 1% por 48h consecutivas.

Regra introduzida no projeto por incidente do Juiz Haiku 4.5 (Bug 02/06/2026): defesa nova vetando respostas legitimas em producao sem validacao real.

# 4. Fase 1 - Endpoint Disponibilidade de Agenda

Duracao estimada: 3 dias uteis. Resolve 95% do Bug Victor.

## 4.1. Objetivo

Substituir a chamada direta do agent Python ao Medware (latencia 3-15s) por chamada ao Lovable (latencia alvo menor que 200ms) que serve da tabela medware_agenda previamente sincronizada.

## 4.2. Schema do endpoint

### 4.2.1. Request

GET /api/public/agenda/disponiveis Headers: X-Blink-API-Key: <secret> Accept: application/json Query string: medico string obrigatorio karla ¦ fabricio unidade string obrigatorio asa_norte ¦ aguas_claras janela_dias int opcional default 14, max 30 hora_inicio string opcional default 07:00 (HH:MM) hora_fim string opcional default 19:00 (HH:MM) convenio string opcional ver lista canonica abaixo lead_id int opcional pra filtrar slots ja ofertados a esse lead (regra E6-B)

### 4.2.2. Response 200 OK

{ "ok": true, "slots": [ { "data_iso": "2026-07-02", "hora": "10:30", "cod_agenda": 4, "cod_medico": 12080, "cod_unidade": 5, "duracao_min": 30, "especialidade": "Oftalmologia Geral" } ], "metadata": { "total_disponivel": 8, "janela_inicio": "2026-06-27", "janela_fim": "2026-06-30", "cache_age_seconds": 142, "ultimo_sync_medware": "2026-06-27T13:55:00Z" } }

### 4.2.3. Response 503 (Medware indisponivel ha mais de 10min)

{ "ok": false, "erro": "medware_indisponivel", "ultimo_sync_ok": "2026-06-27T10:30:00Z", "minutos_desde_ultimo_sync": 32, "acao_recomendada": "escalar_humano" }

Importante: 503 com ultimo_sync_ok e DIFERENTE de 200 com slots vazios. O agent Lia precisa distinguir esses 2 casos pra escolher a mensagem certa.

## 4.3. Regras de negocio aplicadas no servidor

- Karla Delalibera atende: seg/qua/sex em Asa Norte; ter/qui em Aguas Claras.

- Fabricio Freitas atende: ter/qui em Aguas Claras + Asa Norte conforme escala mensal.

- Excluir slots entre 12:00 e 13:00 (almoco).

- Excluir slots com convenio incompativel: paciente Saude Caixa nao ve slot reservado a particular se medico restringiu.

- Excluir slots em blink:slots_ja_ofertados:{lead_id} (Regra E6-B - 10min de reserva temporaria).

- Excluir slots em dias de ferias do medico (consultar tabela medico_ferias).

- Default ordenacao: data crescente, hora crescente (slot mais proximo primeiro).

## 4.4. Tabelas Supabase necessarias

-- 1. Espelho da agenda Medware (sincronizado por cron) CREATE TABLE medware_agenda ( agenda_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, cod_agenda INT NOT NULL, cod_medico INT NOT NULL, cod_unidade INT NOT NULL, data DATE NOT NULL, hora TIME NOT NULL, duracao_min INT DEFAULT 30, especialidade TEXT, status TEXT DEFAULT 'disponivel', cod_paciente_reservado INT, medware_sync_ts TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(cod_medico, cod_unidade, data, hora) ); CREATE INDEX agenda_data_med ON medware_agenda(data, cod_medico); -- 2. Ferias e escala dos medicos (config manual + cron) CREATE TABLE medico_ferias ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, cod_medico INT, data_inicio DATE, data_fim DATE, motivo TEXT ); -- 3. Log de sincronizacoes Medware (saude do cron) CREATE TABLE medware_sync_log ( sync_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, started_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), ended_at TIMESTAMPTZ, sucesso BOOLEAN, slots_atualizados INT, erro TEXT );

## 4.5. Sincronizacao Medware -> Supabase

- Cron a cada 5 minutos chama Medware Agenda/Listar pra janela de 30 dias.

- Faz upsert na tabela medware_agenda por chave (cod_medico, cod_unidade, data, hora).

- Grava resultado em medware_sync_log (saude monitoravel).

- Se 3 sincronizacoes consecutivas falharem, alerta no Slack #bugs-agent automaticamente.

## 4.6. Metricas pos-deploy (alvos)

| Metrica | Antes | Alvo pos-Fase-1 |
| --- | --- | --- |
| Latencia media de 'consultar disponibilidade' | 8 a 15 segundos | menor que 200 ms |
| Taxa de 'deixa eu reconsultar' / 1000 turns | Aprox. 6% | menor que 0,5% |
| Slots oferecidos por conversa de AGENDA | Aprox. 0,3 | maior que 1,8 |
| Conversao 'oferta -> confirma slot' | Aprox. 28% | maior que 45% |

# 5. Fase 2 - Memoria Temporal (Tabela Events)

Duracao estimada: 1 semana. Resolve 70% do Bug Thamilla.

## 5.1. Objetivo

Eliminar o problema 'campo Kommo historico interpretado como sinal atual'. Toda decisao da Lia passa a consultar uma view materializada que separa explicitamente: O QUE E ATUAL x O QUE E HISTORICO.

## 5.2. Schema de events

CREATE TABLE events ( event_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, lead_id BIGINT NOT NULL, tipo TEXT NOT NULL, -- ver enum abaixo payload JSONB NOT NULL, ts TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), source TEXT NOT NULL, -- lia_inbound¦lia_outbound -- ¦humano¦sistema¦paciente turn_id UUID, -- mesma rodada de processamento snapshot_ctx_known JSONB -- o que a Lia sabia no momento ); CREATE INDEX events_lead_ts ON events(lead_id, ts DESC); CREATE INDEX events_tipo ON events(tipo, ts DESC); -- Enum de tipos (validacao no application layer): -- convenio_discutido paciente mencionou nome de convenio -- convenio_definido confirmado e gravado em CONVENIO Kommo -- slot_ofertado Lia ou humano enviou slot ao paciente -- slot_confirmado paciente disse 'sim' a um slot -- medware_gravado agendamento gravado com sucesso -- kommo_status_change lead mudou de etapa -- humano_interveio atendente humano enviou mensagem -- ia_desativada ATIVADO IA mudou pra Desativado -- ia_ativada ATIVADO IA mudou pra Ativado

## 5.3. View materializada vw_pacient_estado_atual

CREATE MATERIALIZED VIEW vw_pacient_estado_atual AS WITH ultimo_convenio AS ( SELECT DISTINCT ON (lead_id) lead_id, payload->>'valor' AS convenio, ts AS convenio_definido_em FROM events WHERE tipo = 'convenio_definido' ORDER BY lead_id, ts DESC ), ultima_consulta AS ( SELECT DISTINCT ON (lead_id) lead_id, (payload->>'data')::TIMESTAMPTZ AS consulta_data, ts AS consulta_confirmada_em FROM events WHERE tipo = 'slot_confirmado' AND (payload->>'data')::TIMESTAMPTZ > NOW() ORDER BY lead_id, ts DESC ) SELECT p.lead_id, p.nome, p.telefone_e164, uc.convenio AS convenio_atual, uc.convenio_definido_em, ucon.consulta_data, ucon.consulta_confirmada_em, (ucon.consulta_data IS NOT NULL) AS ja_agendado FROM patients p LEFT JOIN ultimo_convenio uc ON uc.lead_id = p.lead_id LEFT JOIN ultima_consulta ucon ON ucon.lead_id = p.lead_id; -- Refresh: REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY a cada 30s

## 5.4. Integracao com o agent Python

Refactor do caller_context.py:

# ANTES (mistura tudo): def build_caller_context(phone, lead_id): kommo_data = kommo.get_lead(lead_id) return Context(known=kommo_data['custom_fields']) # DEPOIS (separa atual de historico): def build_caller_context(phone, lead_id): estado = supabase \ .table('vw_pacient_estado_atual') \ .select('*') \ .eq('lead_id', lead_id) \ .single().execute() historico = supabase \ .table('events') \ .select('tipo,payload,ts,source') \ .eq('lead_id', lead_id) \ .order('ts', desc=True) \ .limit(50).execute() return Context( known=estado.data, # decisoes usam SO isso history=historico.data, # contexto narrativo apenas kommo_raw=kommo.get_lead(lead_id) # fallback )

## 5.5. Atualizacao do prompt mestre

Adicionar regra no _MASTER_INSTRUCTION.md:

# REGRA TEMPORAL CRITICA Voce ve dois blocos no contexto: 1. ctx.known - estado ATUAL consolidado do paciente. Decisoes SAO baseadas exclusivamente nesse bloco. 2. ctx.history - eventos passados ordenados por timestamp. Serve apenas pra contexto narrativo. NUNCA tome decisao (de convenio, de horario, de gravacao) baseada em algo do ctx.history isoladamente. Exemplo de uso correto: ctx.known = {convenio_atual: "Saude Caixa", ja_agendado: true} ctx.history = [{tipo:'convenio_discutido', payload:{valor:'AMIL'}, ts:'2026-05-18'}] Resposta: "Sua consulta com Saude Caixa esta confirmada" (nao menciona AMIL - e historico antigo)

# 6. Fase 3 - Endpoint de Gravacao Blindada

Duracao estimada: 1 semana. Resolve 100% do Bug C-12 e Fix #208.

## 6.1. Objetivo

Substituir o orquestracao manual Kommo + Medware no pipeline.py por UM endpoint Lovable que faz as 2 escritas com guardiao Pydantic, GET pos-PATCH e rollback automatico.

## 6.2. Schema do endpoint

POST /api/public/agendamento/salvar Headers: X-Blink-API-Key: <secret> Content-Type: application/json Body: { "lead_id": 24182212, "cod_paciente": 6980, "cod_agenda": 4, "data_iso": "2026-07-02", "hora": "10:30", "cod_medico": 12080, "cod_unidade": 5, "cod_plano": 1, "cod_procedimento": 303, "convenio_validado": false, "sinal_pix_comprovado": true, "valor_sinal_brl": 335.00, "comprovante_pix_url": "https://..." }

## 6.3. Validacoes servidor (livro Cap. 4.5 - Guardiao)

Regra inegociavel (Bug C-41): rejeita o request se ambos convenio_validado E sinal_pix_comprovado forem false. Sem cobertura financeira, nao grava.

# Pydantic strict class GravarAgendamentoInput(BaseModel): lead_id: int = Field(..., ge=1) cod_paciente: int = Field(..., ge=1) cod_agenda: int = Field(..., ge=1) data_iso: str = Field(..., pattern=r'^\d{4}-\d{2}-\d{2}$') hora: str = Field(..., pattern=r'^\d{2}:\d{2}$') cod_medico: Literal[12080, 12081] # so Karla ou Fabricio cod_unidade: Literal[3, 5] # so Asa Norte ou Aguas Claras cod_plano: int = Field(..., ge=1) cod_procedimento: int = Field(..., ge=1) convenio_validado: bool = False sinal_pix_comprovado: bool = False @field_validator('sinal_pix_comprovado') @classmethod def exige_cobertura(cls, v, info): convenio = info.data.get('convenio_validado', False) if not (convenio or v): raise ValueError('BUG_C41_RESERVA_SEM_COBERTURA') return v

## 6.4. Fluxo de gravacao (transacional)

- Valida input via Pydantic. Se falhar, retorna 422 + motivo.

- Inicia transaction Postgres. Insere evento medware_gravacao_iniciada em events.

- Chama Medware agendar_encaixe (descoberta caso Milena: salvar_agendamento retorna 'horario nao disponivel' falso negativo, encaixe funciona com mesmos params).

- Se Medware falhar: rollback transaction + insere evento medware_gravacao_falhou + retorna 502.

- Se Medware OK: PATCH Kommo com 5 campos (1.DIA CONSULTA, 1.UNIDADE, MEDICOS, CONVENIO, STATUS CONVERSA).

- GET imediato Kommo + comparacao field_id vs valor. Se Kommo 'mentiu' (Bug C-12), retorna 502 + erro 'kommo_silent_failure' + tenta rollback Medware via cancelar_agendamento.

- Se ambos OK: commit transaction + insere evento medware_gravado + insere evento kommo_atualizado + retorna 200.

## 6.5. Response 200 OK

{ "ok": true, "cod_agendamento_medware": 99887, "kommo_updated": true, "fields_confirmados": [ "1.DIA CONSULTA", "1.UNIDADE", "MEDICOS", "CONVENIO", "STATUS CONVERSA" ], "event_id_medware_gravado": 9013, "event_id_kommo_atualizado": 9014 }

## 6.6. Por que isso elimina C-12 e #208 por design

Bug #208 (handle_gravar_agendamento_medware era stub): impossivel repetir porque a unica forma de gravar agora e via esse endpoint. Nao da pra 'pular' a chamada - quem decide que existe e o Lovable, nao cada arquivo do agent.

Bug C-12 (Kommo mente em custom_fields): impossivel repetir porque o endpoint sempre faz GET pos-PATCH e levanta erro explicito se valor nao bateu. Nao e tarefa do agent verificar - e tarefa do endpoint blindado.

# 7. Fase 4 - Vista vw_lead_agendado + Filtros Integrados

Duracao estimada: 3 dias. Resolve 100% do Bug C-42.

## 7.1. Objetivo

Eliminar definitivamente o cenario Thamilla (Lia em modo triagem em lead ja agendado). View consolidada do Supabase computa ja_agendado baseado em 3 fontes simultaneas. Agent e filtros reativos consultam essa unica fonte.

## 7.2. View vw_lead_agendado

CREATE OR REPLACE VIEW vw_lead_agendado AS SELECT p.lead_id, ( p.status_kommo IN (101507507, 101109455, 106653499) OR EXISTS ( SELECT 1 FROM events e WHERE e.lead_id = p.lead_id AND e.tipo = 'slot_confirmado' AND (e.payload->>'data')::TIMESTAMPTZ > NOW() ) OR (p.consulta_data IS NOT NULL AND p.consulta_data > NOW()) ) AS ja_agendado, p.status_kommo, p.consulta_data, ( SELECT MAX(e.ts) FROM events e WHERE e.lead_id = p.lead_id AND e.tipo = 'slot_confirmado' ) AS ultimo_slot_confirmado_em FROM patients p;

## 7.3. Filtros reativos integrados ao Lovable

Antes de cada response Lia sair pra producao, agent chama:

GET /api/public/coerencia/validar?lead_id=23811372&texto=<resposta> Response 200 OK (resposta valida): { "ok": true, "texto_aprovado": "<mesmo texto>", "filtros_checados": ["c30a", "c41", "c42", "c36"] } Response 200 OK (resposta substituida): { "ok": false, "motivo": "c42_lead_ja_agendado", "texto_aprovado": "<texto de fallback canonico>", "filtros_disparados": ["c42"] }

Vantagem: regras de coerencia centralizadas no Lovable. Atualizar uma regra nao exige redeploy do agent - basta editar a Edge Function.

## 7.4. Lista de filtros migrados pra Lovable

| Filtro | O que detecta | Origem do bug |
| --- | --- | --- |
| c30a | 'Deixa eu reconsultar' com ctx.agenda vazio | Victor 24147566 |
| c41 | Combinado/Resumo sem cobertura financeira | Milena 24182212 |
| c42 | Encerro/triagem em lead ja agendado | Thamilla 23811372 |
| c36 | Afirma consulta marcada com 1.DIA CONSULTA passada | Karina 22071351 |
| c35 | Dia da semana inventado para a data | Lote de 12 leads |

# 8. Roteiro de Migracao - Shadow Mode

Cada fase entra em producao em 3 estagios obrigatorios.

## 8.1. Estagio 1 - Shadow puro (24h)

- Agent Python chama Lovable E sistema antigo (Kommo direto / Medware direto) em paralelo.

- Resposta usada: sempre a do sistema antigo. Lovable e so observador.

- Toda divergencia loga no Slack #bugs-agent com payload completo de ambos.

- Criterio de saida: divergencia menor que 5% em 24h consecutivas + zero erro 5xx do Lovable.

## 8.2. Estagio 2 - Switch gradual com fallback (24h)

- Agent chama Lovable primeiro. Se 200 OK em menos de 500ms, usa essa resposta.

- Se Lovable retornar 5xx ou exceder timeout, fallback automatico pro sistema antigo.

- Criterio de saida: menor que 1% de fallbacks acionados em 24h.

## 8.3. Estagio 3 - Switch completo (permanente)

- Sistema antigo e removido da rota critica.

- Mantem funcao de auditoria 1x/dia comparando 100 leads aleatorios.

- Rollback e flag toggle no Easypanel (nao revert de codigo).

## 8.4. Decisao fast-rollback

Se qualquer estagio mostrar divergencia maior que 15% OU taxa de erro maior que 2%, rollback imediato pra sistema antigo. Investiga em ambiente staging antes de retomar.

# 9. Riscos e Mitigacao

## 9.1. Risco - race condition entre turns paralelos

Lovable nao resolve Bug #183 (5 turns sendo processados em paralelo cada um com snapshot ctx diferente).

Mitigacao: pipeline_lock por conversation_key continua sendo responsabilidade do agent Python. Esta em codigo no repo (commit ja em main), falta confirmar deploy em prod e validar via /admin/replay. Sem isso, mesmo com Supabase como fonte unica, 2 turns paralelos podem ler estados ligeiramente diferentes.

## 9.2. Risco - divergencia cache Medware x Medware real

Cron 5min implica ate 5min de defasagem. Outra clinica/atendente pode pegar slot no Medware enquanto Lovable ainda mostra disponivel.

Mitigacao: validacao on-write - endpoint /api/public/agendamento/salvar faz GET no Medware no momento da gravacao. Se slot foi tomado, retorna 409 Conflict + sugere proximo slot disponivel.

## 9.3. Risco - endpoint publico de agenda exposto

Mesmo com X-Blink-API-Key, vazamento do secret expoe a agenda da clinica.

Mitigacao: rotacionar secret a cada 90 dias. Adicionar rate limit (100 reqs / min por API key). Log de cada request com IP origem. Em caso de vazamento, rotacao imediata + investigacao de quem teve acesso ao Supabase Secrets.

## 9.4. Risco - Lovable Edge Function fora do ar

Supabase Edge Functions tem SLA 99.5% (Pro tier). 0.5% = 3.6h/mes de downtime potencial.

Mitigacao: agent Python tem fallback configurado pra cada endpoint. Se Lovable retornar 5xx, agent usa caminho legado (Kommo direto + Medware direto) automaticamente. Operacao degrada mas nao para.

## 9.5. Risco - custo Supabase escala

Tabela events cresce indefinidamente. Em 6 meses pode ter 500k+ eventos. View materializada lenta.

Mitigacao: particionamento por mes (events_2026_07, events_2026_08). Archive eventos > 12 meses pra storage frio. Refresh da view so nas linhas modificadas (CONCURRENTLY).

# 10. Glossario - Referencia de Bugs Mencionados

Esta secao lista bugs especificos do projeto Blink referenciados no documento, pra alinhamento de vocabulario com a equipe Lovable.

| ID | Descricao | Caso real |
| --- | --- | --- |
| C-12 | MCP kommo_update_lead retorna success:true mas custom_fields_values fica vazio | Lote diversos leads |
| C-30A | Lia escreve 'deixa eu reconsultar agenda' com ctx.agenda vazio | Sofia 24158652 |
| C-35 | Dia da semana inventado para a data oferecida | Warley + 11 outros |
| C-36 | Lia afirma consulta marcada mas 1.DIA CONSULTA esta no passado | Karina 22071351 |
| C-41 | Lia firma reserva sem convenio definido nem sinal Pix | Milena 24182212 |
| C-42 | Lia continua em triagem inicial em lead ja agendado | Thamilla 23811372 |
| #183 | Race condition entre turns paralelos no pipeline.py | Lote diversos leads |
| #208 | handle_gravar_agendamento_medware era stub | Lote diversos (15 dias sem gravar) |

Documentacao completa de cada bug no arquivo CLAUDE.md do repositorio (secao rolling log). Cada bug tem nome do paciente afetado + commit do fix + licao arquitetural.

## Proximo passo concreto

Aprovacao deste briefing pela equipe Lovable + criacao de issue por fase no GitHub. Inicio da Fase 1 imediatamente apos aprovacao. Estimativa de entrega completa das 4 fases: 3 semanas corridas (15 dias uteis).

Contato tecnico: Fabio Philipe Martins (oabphi@gmail.com) + Claude Cowork (canal Slack #bugs-agent).