PLANO DE AÇÃO

Unificação do Atendimento no WhatsApp Oficial — 8133-1005

Agente Lia · Blink Oftalmologia

Versão 2 · 23 de maio de 2026

# 1. Objetivo

Consolidar todo o atendimento automatizado a pacientes em um único número oficial — o 8133-1005, operado pela WhatsApp Cloud API da Meta. A meta é trazer estabilidade, confiabilidade e capacidade de crescimento, eliminando a dependência do canal não oficial que hoje gera falhas.

O número 9663-0710 deixa de ser um canal do agente e passa a ser uma linha de atendimento exclusivamente humano, dedicada ao contato com prestadores de serviço e fornecedores.

# 2. Por que unificar

Hoje o atendimento está dividido em dois canais. O 8133 roda na Cloud API oficial da Meta: webhook confiável, mensagens de modelo (templates) aprovadas e limites de envio que crescem conforme o uso. O 0710 roda em Evolution API, uma ponte não oficial: a instância cai, exige nova leitura de QR Code e, no momento, está desconectada — o que faz a entrada de mensagens e a reativação de leads falharem.

Manter dois canais dobra o ponto de falha e divide o histórico do paciente. Unificar no 8133 resolve, de uma só vez, a instabilidade de entrada e a falha de reativação, e prepara o atendimento para escalar com segurança.

# 3. Progresso até o momento

Esta Versão 2 registra o que já avançou desde a primeira versão do plano:

- Mecanismo de deploy validado — o agente é atualizado em produção de forma confiável.

- O 8133 é o canal oficial e está recebendo e respondendo todo o atendimento de entrada ao vivo (mensagens, áudio, notas no Kommo).

- Motor de reativação migrado por código para enviar via template pelo 8133; já implantado. Falta apenas um template aprovado para ativar.

- Pausa do agente nas etapas 7-CIRURGIAS, 8-LENTES e 9-FORNECEDORES — já implementada.

- Template de comunicação da unificação — redigido e fechado (ver seção 6).

# 4. Estado atual e estado alvo

| Aspecto | Hoje | Depois da unificação |
| --- | --- | --- |
| Número do paciente | 8133 e 0710 (os dois com agente) | 8133 — canal único do agente |
| Tecnologia | Cloud API + Evolution API | Apenas Cloud API oficial |
| Número 0710 | Canal do agente (instável) | Linha humana para fornecedores |
| Reativação de leads | Dispara pelo 0710 (falhando) | Template aprovado pelo 8133 |
| Ponto de falha | Dois canais | Um canal oficial |

# 5. Frentes de trabalho

## Frente 1 — Migrar todas as conversas para o 8133

Status: em andamento — template de transição pronto (seção 6).

Primeiro passo da unificação: a partir de agora, toda conversa de paciente — as atuais e as novas — passa a acontecer no 8133. O WhatsApp não permite “transferir” uma conversa entre números; na prática, a migração significa rotear toda a atividade nova para o 8133 e redirecionar quem ainda estiver no 0710.

- Confirmar que toda mensagem nova de paciente chega ao 8133 e é processada pelo agente.

- Aprovar e enviar o template de unificação (seção 6) aos contatos/pacientes.

- Ativar no 0710 uma resposta automática informando o número oficial (8133).

- Validar o webhook da Meta e o monitoramento da entrada.

## Frente 2 — Pausar o agente nas etapas de leads especiais

Status: implementado no código — falta validar.

Garantir que o agente não atue quando o lead estiver nas etapas 7-CIRURGIAS, 8-LENTES e 9-FORNECEDORES — situações que exigem tratativa humana. A pausa já está implementada; esta frente é de confirmação.

- Confirmar que as três etapas estão corretamente mapeadas no agente.

- Testar: lead em cada uma das etapas não recebe resposta automática.

- Validar a convivência com a pausa de handoff humano.

## Frente 3 — Migrar a reativação de leads frios para o 8133

Status: código feito e implantado — falta o template aprovado.

O motor de reativação foi reescrito: quando houver um template configurado, ele dispara via Cloud API pelo 8133; sem template, mantém o Evolution como fallback. O código já está em produção.

- Definir o texto do template de reativação (uma variável {{1}} = nome).

- Submeter o template à Meta e aguardar a aprovação.

- Preencher REACTIVATION_TEMPLATE_NAME no Easypanel — a reativação passa a sair pelo 8133 automaticamente.

- Testar em modo seguro (DRY-RUN) e então ligar o envio real.

## Frente 4 — Desacoplar o agente do 0710

Status: pendente.

- Interromper o roteamento das mensagens do 0710 para o agente.

- Definir se o 0710, como linha humana, ainda precisa do Evolution API ou se passa a ser operado direto no aplicativo do WhatsApp.

- Se o Evolution não for mais necessário, planejar seu desligamento (serviços evolution-api, banco e redis no Easypanel).

## Frente 5 — O 0710 como linha humana de fornecedores

Status: pendente.

- Definir quem opera a linha, em qual aparelho ou ferramenta e em qual horário.

- Reconectar e estabilizar o WhatsApp do 0710 (hoje em “Connection Closed”).

- Garantir que nenhuma automação dispare por esse número.

## Frente 6 — Base de conhecimento e templates

Status: pendente.

- Revisar a base de conhecimento da Lia e remover ou atualizar qualquer menção ao 0710 como canal de paciente.

- Garantir que, ao informar “nosso número”, a Lia informe sempre o 8133.

- Mapear os disparos proativos (reativação, aniversário, lembrete, confirmação, pós-consulta) e verificar quais já têm template aprovado; submeter os que faltarem.

## Frente 7 — Comunicação do número único

Status: em andamento — template de unificação redigido.

- Aprovar e cadastrar o template de unificação (seção 6).

- Atualizar marketing: anúncios, site, redes sociais e Google.

- Atualizar assinaturas de e-mail, cartões e materiais impressos.

- Conferir no Kommo o número exibido e integrado.

# 6. Template de comunicação da unificação

Mensagem para avisar os pacientes de que o atendimento foi unificado no número oficial. Dá segurança ao paciente e funciona como porta de entrada oficial. Categoria UTILITY, idioma pt_BR, variável {{1}} = primeiro nome do paciente. Só pode ser enviado proativamente a quem já é contato/paciente.

Cabeçalho (texto):

Blink Oftalmologia

Corpo:

Olá, {{1}}! A Blink Oftalmologia unificou todo o seu atendimento neste número oficial do WhatsApp, seguindo os padrões oficiais da plataforma. Pode continuar a sua conversa por aqui normalmente — o seu histórico de atendimento foi mantido. Seguimos à disposição para cuidar da sua visão.

Rodapé (texto):

Responsável Técnica: Dra. Karla Delalíbera — CRM-DF 16497

Nome do template para cadastro: atendimento_unificado_oficial

# 7. Riscos e mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Paciente com o 0710 salvo escreve lá e não é atendido | Resposta de transição no 0710 encaminhando ao 8133 |
| Template reprovado pela Meta | Texto informativo, categoria UTILITY, sem teor promocional agressivo |
| Limite de mensagens iniciadas pela empresa | Volume da clínica (dezenas/dia) muito abaixo do mínimo de 250/dia; a faixa cresce sozinha |
| Desligar o Evolution cedo demais | Só descomissionar após confirmar que nada mais depende dele |
| Perda de contexto na transição | O histórico do agente é por telefone do paciente — preservado entre os números |

# 8. Ordem de execução

Fase 1 — Migração das conversas: rotear toda a atividade de paciente para o 8133 e ativar o redirecionamento no 0710 (Frente 1).

Fase 2 — Confirmação das pausas: validar que o agente para nas etapas 7-CIRURGIAS, 8-LENTES e 9-FORNECEDORES (Frente 2).

Fase 3 — Templates: cadastrar o template de unificação e o de reativação na Meta (Frentes 6 e 3).

Fase 4 — Reativação no 8133: configurar REACTIVATION_TEMPLATE_NAME e desacoplar o agente do 0710 (Frentes 3 e 4).

Fase 5 — Operação: estabilizar o 0710 como linha humana e fazer a comunicação do número único (Frentes 5 e 7).

Fase 6 — Go-live: ligar a reativação pelo 8133 e monitorar.

# 9. Decisões pendentes

Para concluir a unificação, dependem das seguintes definições:

- Aprovação final do texto do template de unificação (seção 6) e seu cadastro na Meta.

- Texto do template de reativação de leads frios.

- Como o 0710 será operado (aplicativo do WhatsApp direto ou ferramenta) e por quem.

- Se o Evolution API será descomissionado.

- Responsável pela atualização dos materiais de marketing.

Próximo passo imediato: cadastrar o template de unificação na Meta para aprovação.